|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Si bien se ha logrado un progreso significativo en el proyecto, no todas las tareas lograron completarse en los plazos inicialmente programados. Por un lado, la implementación técnica avanzó con fluidez en módulos clave como la autenticación, gestión de perfiles, catálogo de deportes, creación de eventos, lógica de Match, geolocalización e interfaz en modo oscuro. Sin embargo, la realización de pruebas multiusuario, la recopilación de evidencias y la formalización de la documentación exigieron un esfuerzo y tiempo mayor al previsto. Entre los factores que facilitaron el avance destacan el uso eficiente de herramientas de desarrollo como GitHub, Expo y Supabase, las cuales agilizaron la integración y el despliegue funcional. Por otro lado, las principales dificultades se debieron a la coordinación de tiempos y disponibilidad del equipo, la resolución de inconsistencias técnicas puntuales y la necesidad de mantener la documentación académica totalmente actualizada conforme evolucionaba el desarrollo real.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar y superar las dificultades presentadas durante el desarrollo del proyecto especialmente en lo referente a la coordinación de tiempos, los retos técnicos puntuales y la actualización de la documentación, he aplicado y planeo mantener las siguientes estrategias: Optimización de la planificación y coordinación: Para resolver los problemas de tiempo y disponibilidad en el equipo, hemos establecido una metodología basada en entregas parciales (sprints cortos) y reuniones breves de seguimiento. Esto permite distribuir las cargas de trabajo de forma equitativa y detectar desviaciones antes de que afecten los plazos globales. Mitigación de riesgos técnicos: Ante los desafíos de programación e integración, he optado por realizar pruebas incrementales y apoyarme en la documentación oficial de herramientas clave (como Supabase, Expo y GitHub), lo que agiliza la resolución de errores y evita la acumulación de problemas complejos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de manera muy positiva. Al asumir el rol de líder del proyecto, he podido guiar, organizar y coordinar de forma efectiva al equipo, impulsando el avance constante del desarrollo y asegurando que mantengamos el rumbo hacia los objetivos establecidos. Lo que destaco: Mi capacidad de liderazgo, organización y visión global del proyecto. Gracias a esto, he logrado mantener al equipo motivado, canalizar los esfuerzos hacia metas claras, tomar decisiones oportunas y resolver problemas clave durante la construcción de la plataforma. Qué podría hacer para mejorar: Podría optimizar la distribución del tiempo entre mis responsabilidades de liderazgo general y las tareas de desarrollo técnico directo. Asimismo, me propongo fortalecer los canales de comunicación y anticiparme con una planificación más holgada para evitar que los tiempos de pruebas y documentación queden apretados al final de cada etapa.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la inquietud sobre cómo asegurar la correcta escalabilidad del proyecto y si el nivel de profundidad técnica actual en arquitectura y despliegue será suficiente para los estándares esperados en las próximas fases del proyecto APT. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Existen recomendaciones específicas sobre los estándares de arquitectura y documentación que debemos priorizar para asegurar que el proyecto cumpla con los requerimientos de la fase final sin descuidar las pruebas multiusuario? A mis pares: ¿Qué metodologías o herramientas les han resultado más efectivas para optimizar los tiempos de desarrollo y mantener una coordinación fluida entre los integrantes del equipo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos necesario realizar una redistribución de las actividades para equilibrar la carga de trabajo de forma más equitativa entre los integrantes. Dado que el desarrollo técnico central ya muestra un avance importante, es clave descentralizar las tareas complementarias —como la recopilación de evidencias, la ejecución de pruebas multiusuario y la actualización de la documentación— asignando responsables directos para cada una. Asimismo, sí han surgido nuevas actividades que deben ser incorporadas y asignadas formalmente dentro del equipo, tales como: La ejecución y registro detallado de las pruebas multiusuario y de integración del sistema. La estructuración de las evidencias visuales y técnicas requeridas para las entregas y la presentación final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de manera muy positiva, ya que la colaboración y el compromiso de los integrantes han sido fundamentales para mantener el rumbo del proyecto y alcanzar los objetivos técnicos propuestos. Aspectos positivos que destacamos: La buena comunicación interna, la sinergia para integrar los diferentes módulos de la aplicación (como autenticación, perfiles, eventos y bases de datos) y la disposición mutua para resolver problemas técnicos complejos en conjunto. Aspectos que podríamos mejorar: La sincronización de los tiempos individuales frente a los plazos globales del proyecto y una mejor distribución previa de las tareas complementarias (como la documentación y las pruebas de usuario), evitando así que se concentren todas al final de cada etapa.