|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos avanzado de forma importante, aunque no todas las actividades se han cumplido exactamente en los tiempos definidos. El desarrollo técnico progresó rápido en autenticación, perfiles, deportes, eventos, Match, ubicación y modo oscuro, mientras que pruebas multiusuario, evidencias y documentación requirieron más tiempo. Nos han facilitado GitHub, Expo y Supabase. Las principales dificultades han sido coordinar tiempos del equipo, resolver ajustes técnicos y mantener la documentación alineada con el avance real.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades priorizando las funciones críticas del MVP, dividiendo tareas en objetivos más pequeños y utilizando GitHub para mantener trazabilidad. También ordenamos la documentación por fases y registramos versiones V1.0.0, V2.0.0 y V3.0.0. Para lo que queda, planeamos concentrarnos en pruebas multiusuario, validación de cupos, requisitos pendientes y actualización continua de evidencias y documentación.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo positivamente porque el proyecto pasó de un prototipo navegable a un MVP integrado con Supabase. Destacamos el avance técnico, el versionado y la integración de módulos. Para mejorar, necesitamos realizar pruebas de forma más sistemática, distribuir mejor algunas responsabilidades y mantener la documentación actualizada junto con el código.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la inquietud de qué nivel de validación y evidencia se espera para considerar una funcionalidad completamente cerrada, especialmente en pruebas multiusuario, cupos y mensajería. Nos gustaría preguntar al docente qué evidencias considera prioritarias para la Fase 2 y si las funcionalidades aún planteadas como ampliaciones deben permanecer en el backlog o requieren algún avance mínimo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos conveniente redistribuir algunas actividades según la disponibilidad y fortalezas de cada integrante, para evitar concentrar desarrollo, pruebas y documentación. También debemos asignar responsables claros para pruebas multiusuario, revisión de base de datos y RLS, evidencias del sistema, actualización del informe y preparación de la presentación, revisando periódicamente el avance de cada tarea.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como equipo evaluamos el trabajo de forma favorable porque hemos mantenido el proyecto activo y avanzado en sus funciones principales. Destacamos la resolución de problemas técnicos y el uso de herramientas compartidas como GitHub y Supabase. Debemos mejorar la comunicación, el seguimiento de tareas y el cumplimiento de compromisos, con revisiones breves y más frecuentes del avance.