|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado avances técnicos importantes como: autenticación, perfiles, deportes, eventos, Match, geolocalización y modo oscuro, sin embargo, no todas las actividades cerraron en los plazos originales: las pruebas multiusuario, la recopilación de evidencias y la sincronización de documentación demandaron más tiempo del estimado; nos facilitaron la velocidad GitHub, Expo y Supabase como stack integrado, mientras que las mayores trabas fueron la coordinación de agendas del equipo, la resolución de ajustes técnicos imprevistos y mantener la documentación fiel al estado real del código.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para mitigar los desviaciones, priorizamos el núcleo del MVP desglosando el trabajo en incrementos pequeños y trazables en GitHub, y establecimos versionado documental por fases para mantener la evidencia alineada al código; de cara al cierre, enfocaremos el esfuerzo restante en pruebas multiusuario y validación de concurrencia de cupos, cierre de requisitos pendientes y actualización continua de evidencias y documentación para garantizar una entrega auditables y completa.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como sólido en la vertiente de análisis, arquitectura y documentación, esto dio al equipo una especificación clara, segura y auditable antes de codificar; destaco la coherencia entre visión, requisitos, arquitectura y planificación, y el foco en privacidad/seguridad by-design. Como mejora, debo acortar el ciclo entre documentación y validación técnica real: involucrarme antes en revisiones de código, pruebas de integración y hardening de seguridad.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis principales inquietudes son: (1) validar que la arquitectura actual soporta la carga de concurrencia real sin cuellos de botella antes de la defensa; (2) definir el criterio mínimo de "calidad suficiente" para la entrega académica cobertura de tests, evidencias, documentación sin caer en perfeccionismo que retrase el cierre; (3) garantizar que la transición de conocimiento del equipo quede documentada para que el proyecto sea sostenible post-entrega.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, conviene redistribuir el foco de las dos semanas finales para cerrar brechas críticas sin duplicar esfuerzos. Consideramos conveniente redistribuir algunas actividades según la disponibilidad y fortalezas de cada integrante, para evitar concentrar desarrollo, pruebas y documentación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como favorable: el proyecto ha avanzado consistentemente, se han completado las actividades y se han cumplido los requerimientos de cada entrega; sin embargo, el próximo salto de calidad exige mayor compromiso y responsabilidad compartida entendida como propiedad proactiva de extremo a extremo, comunicación temprana de riesgos y cumplimiento estricto de los acuerdos de sprint para eliminar cuellos de botella finales y garantizar una defensa sólida sin depender de esfuerzos de último minuto.