Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2, FitMatch avanzó desde un prototipo navegable hacia un MVP integrado con Supabase. Se consolidaron el registro, confirmación de correo, inicio de sesión y persistencia de sesión; el perfil deportivo con deportes y nivel de juego; la ubicación mediante GPS y alternativa manual; el radio de búsqueda; la exploración y afinidad entre deportistas; el detalle de perfiles; la creación, consulta y detalle de eventos; la participación y control de cupos a nivel de aplicación; el chat individual y la mensajería mediante Supabase Realtime; y el modo claro/oscuro global. También se formalizó la evolución del proyecto mediante las versiones V1.0.0, V2.0.0 y V3.0.0, manteniendo trazabilidad en Git/GitHub y documentación de evidencias. Los objetivos específicos asociados a arquitectura, persistencia, perfil, Match, eventos y comunicación básica presentan un avance significativo. Permanecen pendientes pruebas multiusuario, validación concurrente de cupos, pruebas de aceptación de usuario (UAT) y algunas funcionalidades complementarias priorizadas para etapas posteriores. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene sin cambios. Como ajuste de alcance, se priorizó completar y validar el MVP antes de incorporar funcionalidades secundarias. - Se mantuvieron como objetivos prioritarios: - autenticación y perfil persistente; - deportes y nivel de juego; - ubicación y radio de búsqueda; - Match deportivo; - eventos deportivos; - chat individual; - pruebas funcionales; - documentación y evidencias. Funcionalidades como chat grupal, Bolsa de Suplentes, reputación, gamificación, recurrencia avanzada, mapas avanzados y otras extensiones fueron trasladadas al Product Backlog para evitar comprometer la estabilidad y la entrega del MVP. |
| Metodología | Se mantiene una metodología ágil e incremental, basada en prácticas de Scrum adaptadas al contexto académico. Como ajuste, se reforzó el trabajo por incrementos verificables, de manera que cada bloque funcional se implementa, prueba y documenta antes de avanzar al siguiente. También se incorporó un sistema de versionado formal mediante tags Git correspondientes a V1.0.0, V2.0.0 y V3.0.0, junto con revisión de requisitos según el estado real del producto y generación de evidencias técnicas y funcionales. GitHub se utiliza como herramienta de trazabilidad y control de versiones, mientras que Expo y Supabase permiten validar progresivamente la integración móvil, persistencia, autenticación, seguridad y comunicación en tiempo real. |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias seleccionadas para este informe de avance son: - Repositorio GitHub e historial de commits, que permiten verificar la evolución del código. - Tags y documentos de evidencia correspondientes a V1.0.0, V2.0.0 y V3.0.0. - Capturas funcionales de autenticación, onboarding, ubicación, deportes, Match, Eventos, Chat y Perfil. - Arquitectura de software actualizada. - Migraciones y estructura implementada en Supabase. - Requisitos funcionales y no funcionales. - Acta de Constitución actualizada. - Documentación de planificación y seguimiento. Estas evidencias permiten demostrar el avance del proyecto desde una etapa inicial de prototipo hasta un MVP integrado con persistencia y funcionalidades principales. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante el uso de TypeScript, separación entre rutas y servicios, Supabase Auth, políticas RLS, validaciones de formularios, manejo de estados vacíos y errores, control de versiones y pruebas funcionales progresivas. Aún se deben completar pruebas multiusuario, UAT y validación de concurrencia para el control de cupos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos. | Requisitos y alcance. | Documentación, GitHub, Word, herramientas colaborativas. | 2 semanas. | Brayan Labrin, Aidan Soto, Miguel Cancion y Sebastián Canelo. | El alcance inicial del proyecto era amplio y requería priorización para mantener la factibilidad del MVP. | Completado. | Se priorizó el MVP y las funcionalidades complementarias fueron trasladadas al Product Backlog. |
| Modelamiento de datos y desarrollo de software. | Arquitectura y persistencia. | React Native, Expo Router, Supabase, PostgreSQL y documentación técnica. | 2 semanas. | Brayan Labrin y equipo FitMatch. | Fue necesario corregir la estructura del proyecto debido a que algunos servicios compartidos se encontraban dentro del directorio de rutas de Expo Router. | Ajustada. | Los servicios compartidos fueron trasladados desde app/lib hacia lib, mejorando la organización técnica del proyecto. |
| Desarrollo de software. | Autenticación y onboarding. | Expo, Supabase Auth y AsyncStorage. | 2 semanas. | Equipo FitMatch. | La funcionalidad depende de confirmación de correo y permisos del dispositivo. | Completado. | Se incorporó persistencia de sesión y una alternativa de ubicación manual cuando el usuario no autoriza GPS. |
| Desarrollo de software y modelamiento de datos. | Perfil, deportes y sistema de apariencia. | React Native, Supabase PostgreSQL y ThemeContext. | 2 semanas. | Equipo FitMatch. | Era necesario mantener consistencia entre los datos persistentes y la información mostrada en la interfaz. | Completado. | Se consolidó el perfil deportivo persistente y el sistema global de modo claro y oscuro. |
| Desarrollo de software. | Ubicación y radio de búsqueda. | Expo Location, Supabase y funciones RPC. | 2 semanas. | Brayan Labrin. | La negativa al permiso GPS no debía bloquear el flujo de la aplicación. | Completado. | Se incorporó ubicación manual y se implementó una función para calcular distancias sin exponer directamente las coordenadas de otros usuarios. |
| Desarrollo de software. | Match y detalle de deportista. | React Native, Supabase, profile_swipes, matches y funciones RPC. | 3 semanas. | Brayan Labrin y equipo FitMatch. | La validación completa requiere múltiples cuentas con datos deportivos compatibles. | En curso. | Se implementó afinidad deportiva, Match y detalle de perfil. Permanece pendiente la validación multiusuario completa. |
| Desarrollo de software y modelamiento de datos. | Eventos y participantes. | React Native, Supabase, tabla de eventos y participantes. | 3 semanas. | Brayan Labrin y equipo FitMatch. | Existe riesgo de sobrecupo si dos usuarios intentan inscribirse simultáneamente. | En curso. | Los flujos principales ya están implementados, pero se debe reforzar la inscripción mediante una operación atómica en PostgreSQL. |
| Desarrollo de software. | Chat individual y mensajería en tiempo real. | Supabase Realtime, matches y messages. | 2 semanas. | Equipo FitMatch. | La prueba completa requiere dos o más usuarios conectados simultáneamente. | En curso. | El chat individual se encuentra implementado. El chat grupal se mantiene fuera del MVP actual. |
| Pruebas y gestión de proyectos. | Versionado, evidencias y documentación. | Git, GitHub, Word y capturas funcionales. | Actividad transversal. | Brayan Labrin. | La documentación debía mantenerse sincronizada con el estado real del código. | En curso. | Se formalizaron las versiones V1.0.0, V2.0.0 y V3.0.0 y se actualizaron documentos técnicos y evidencias. |
| Pruebas de validación. | Pruebas multiusuario y UAT. | Cuentas de prueba, Expo, Supabase y formularios de validación. | 2 a 3 semanas. | Equipo FitMatch. | Se requiere disponibilidad de usuarios de prueba y datos consistentes para obtener resultados representativos. | No iniciado / pendiente. | Se preparará una matriz de pruebas y se priorizarán los casos críticos antes del cierre del proyecto. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Entre los principales factores que han facilitado el desarrollo de FitMatch se encuentra el uso de React Native y Expo, que permiten realizar iteraciones rápidas sobre la aplicación. Supabase también ha facilitado el proyecto al centralizar autenticación, PostgreSQL, políticas RLS y mensajería mediante Realtime. Git y GitHub han permitido mantener trazabilidad del código y conservar evidencias de las distintas versiones del proyecto. Asimismo, trabajar mediante incrementos pequeños y validar progresivamente las funcionalidades ha permitido detectar problemas antes de avanzar a nuevos módulos. Entre las principales dificultades se encuentra el alcance amplio del proyecto, la necesidad de coordinar tareas entre integrantes, la disponibilidad variable para ejecutar pruebas simultáneas con diferentes cuentas y algunos ajustes técnicos relacionados con dependencias y la estructura de Expo Router. Para enfrentar estas dificultades se redujo el alcance inmediato, se establecieron prioridades, se reorganizó la arquitectura del proyecto y se planificaron pruebas multiusuario específicas para la etapa final.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El principal ajuste realizado al plan de trabajo fue concentrar los esfuerzos en un MVP estable y demostrable. Se priorizaron las siguientes funcionalidades: - autenticación; - perfil deportivo persistente; - deportes y nivel; - ubicación; - radio de búsqueda; - Match; - eventos; - chat individual; - documentación y pruebas Se postergaron o eliminaron temporalmente del alcance inmediato: - chat grupal por evento; - Bolsa de Suplentes automática; - recurrencia avanzada; - sistema de reputación; - gamificación; - mapas avanzados; - integración con recintos deportivos; - funcionalidades complementarias no esenciales. También se realizó un ajuste arquitectónico al mover servicios compartidos fuera de app/ para evitar conflictos con Expo Router. Se incorporó ubicación manual como alternativa al GPS y se implementó un esquema formal de versionado mediante V1.0.0, V2.0.0 y V3.0.0. Estos cambios permitieron reducir riesgos, mejorar la trazabilidad y concentrar los recursos disponibles en las funcionalidades principales del MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades que todavía no se han iniciado o cuya validación continúa pendiente corresponden principalmente a: - pruebas UAT con usuarios; - pruebas multiusuario completas; - validación del chat entre usuarios distintos; - comprobación de distancia entre perfiles con GPS válido; - validación concurrente del control de cupos; - revisión transversal de mensajes de error; - algunas funcionalidades complementarias del Product Backlog. Los retrasos se explican principalmente porque se priorizó estabilizar la arquitectura y completar primero los flujos principales de la aplicación. Además, algunas pruebas requieren disponer de múltiples cuentas y usuarios conectados simultáneamente para obtener resultados representativos. Para evitar que estas actividades afecten la entrega final, se utilizarán cuentas de prueba diferenciadas, se preparará una matriz de casos de prueba, se priorizarán los defectos críticos y se reforzará el control de cupos mediante una operación segura en PostgreSQL. Las funcionalidades complementarias que no son esenciales para el MVP solo serán retomadas si existe tiempo disponible después de completar las pruebas y validaciones principales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.