|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Se ha podido avanzar en el proyecto de forma constante y positiva, si bien no hemos podido desarrollar todas las actividades en los plazos que hemos establecido, el proyecto sigue un buen ritmo de desarrollo y cumple con los requisitos. El uso de tecnologías como Supabase o Expo, nos han facilitado al momento de desarrollar el código, autenticar los usuarios y el realizar pequeñas pruebas y flujos de la app. Ha sido un desafío poder coordinar los tiempos del equipo, lo que ha dificultado el proyecto sobre todo en cuanto a comunicación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Se ha priorizado las funcionalidades clave del MVP, para poder hacer frente a nuestras dificultades, para mejorar otros aspectos o dificultades he pensado que podríamos automatizar las pruebas del software para no usar tanto tiempo, también el uso de GitHub nos ha ayudado con las dificultades respecto al versionado, aunque considero que debemos darle más enfoque para ajustar ciertos desarreglos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo y aporte al proyecto de forma positiva, ya que trato de aportar siempre ideas que puedan añadir un valor real a nuestro proyecto y que también sean posibles de integrar. Puedo mejorar bastante aún involucrandome más en lo que es el código y también lo que es el versionado del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Tengo la inquietud y preocupación de saber cuáles serán las exigencias reales respecto a todo lo que será el software y sus documentos, si será demasiado estricto o permitirá pequeños detalles, muchas veces no se como proceder respecto al desarrollo de la documentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Si, considero necesario redistribuir las actividades, ya que a veces tengo la sensación de que algunos de mis compañeros aportan más o hacen más por el proyecto, me gustaría asumir más responsabilidades y balancear mejor la carga de tareas y/o actividades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como equipo evaluamos el trabajo de forma positiva, ya que el software se ha desarrollado a un buen ritmo, destaco positivamente el ritmo de trabajo en el desarrollo de la app y la documentación. Podríamos mejorar en lo que es la comunicación del equipo y la distribución de los tiempos.